**Отчет оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год**

**Анализ объемов финансирования**

**мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2018-2022 годы» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи  мероприятия | | | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | Исполнитель мероприятия |
| Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| Абсолютное (тыс. руб.) +/- | Относительное (%) |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Мероприятие 1  «Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов» | | Всего по мероприятию  в том числе: | 0 | 0 |  |  | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |  | 0 |
| районный бюджет | 0 | 0 |  |  | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 |  |  | 0 |
| иные источники | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 1.2 | | Мероприятие 2  «Выполнение работ по благоустройству территорий общего пользования муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района» | | Всего по мероприятию  в том числе: | 0 | 0 |  |  | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |  | 0 |
| районный бюджет | 0 | 0 |  |  | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 |  |  | 0 |
| иные источники | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 1.3 | | | Мероприятие 3  «Корректировка Правил благоустройства территории муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству» | Всего по мероприятию  в том числе: | 0 | 0 |  |  | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |  | 0 |
| районный бюджет | 0 | 0 |  |  | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 |  |  | 0 |
| иные источники | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Итого по программе | | | | Всего по программе  в том числе: | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  | | | | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  | | | | областной бюджет | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  | | | | районный бюджет | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  | | | | бюджет поселения | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  | | | | иные источники | 0 | 0 |  |  | 0 |

**Анализ достижения показателей**

**результативности муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2018-2022 годы» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | | |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | | оценка в баллах |
| относительное (%) | абсолютное +/- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Показатели результатов |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных дворовых территории МКД | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля благоустроенных территории МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды | единиц | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 |
| Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым/трудовым участием граждан | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество реализованных проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итоговая сводная оценка (S) |  |  |  |  |  | 0 |

**Динамика целевых значений основных целевых показателей**

**муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2018-2022 годы» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы | | | | | | | | | |
| 1-й год | | | 2-й год | | | … | в целом по муниципальной программе\* | | |
| план | факт | оценка  (в баллах) | план | факт | оценка  (в баллах) | план | факт | оценка  (в баллах) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Показатели результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных дворовых территории МКД | единиц | Не планировалось по годам | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7 |  |  |
| Доля благоустроенных территории МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | Не планировалось по годам | 0 | 0 | Не планировалось по годам | 0 | 0 |  | 100 |  |  |
| Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды | единиц | Не планировалось по годам | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 4 |  |  |
| Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым/трудовым участием граждан | % | Не планировалось по годам | 0 | 0 | Не планировалось по годам | 0 | 0 |  | 100 |  |  |
| Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | единиц | Не планировалось по годам | 1 | 1 | Не планировалось по годам | 0 | 0 |  | 1 |  |  |
| Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | Не планировалось по годам | 100 | 0 | Не планировалось по годам | 0 | 0 |  | 100 |  |  |
| Количество реализованных проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования | единиц | Не планировалось по годам | 0 | 0 | Не планировалось по годам | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка (S) |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |

\* графа 10 заполняется независимо от года реализации муниципальной программы, графы 11 и 12 заполняются в случае завершения реализации муниципальной программы

**Оценка результативности реализации**

**муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2018-2022 годы» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»**

(наименование муниципальной программы)

за 2018 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итоговая сводная оценка (баллов), S | Вывод о результативности реализации муниципальной программы | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 |
| S > 0 | высоко эффективная |  |
| S = 0 | эффективная | эффективная |
| S < 0 | неэффективная |  |

**Оценка**

**эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам,  тыс. руб.) | Фактическое значение показателя результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации муниципальной программы  (5 = 4 / 3) | Эффективность реализации муниципальной программы  в предыдущем году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территории МКД | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Доля благоустроенных территории МКД от общего количества дворовых территорий МКД | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды | 0 | 1 | 0 |  |
| 4 | Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым/трудовым участием граждан | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Количество реализованных проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования | 0 | 0 | 0 |  |