**Отчет оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год**

**Анализ объемов финансирования**

**мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры**

**муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на**

**2019-2032 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи  мероприятия | | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | Исполнитель мероприятия |
| Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| Абсолютное (тыс. руб.) +/- | Относительное (%) |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 1.1 | | Мероприятие | Всего по мероприятию  в том числе: | 10444,7 | 9804,1 | 640,6 | 6,2 | Администрация МО Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 2138,9 | 2138,8 | 0,1 | 0,005 |
| районный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет поселения | 8305,8 | 7665,3 | 640,5 | 7,7 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по программе | | | Всего по программе  в том числе: | 29923,6 | 28238,4 | 0 | 1685,2 | Администрация МО Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области |
|  | | | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | | | областной бюджет | 0 | 3138,8 | 0 |  |
|  | | | районный бюджет | 0 | 7665,3 | 0 |  |
|  | | | бюджет поселения | 0 | 17477,6 | 0 |  |
|  | | | иные источники | 0 | 0 | 0 |  |

**Анализ достижения показателей**

**результативности муниципальной программы**

**«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры**

**муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на**

**2019-2032 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | | |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | | оценка в баллах |
| относительное (%) | абсолютное +/- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Показатели результатов |  |  |  |  |  |  |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 47 | 47 | 100 | 0 | 0 |
| Протяжённость автомобильных дорог регионального значения | км | 16,0 | 16,0 | 100 | 0 | 0 |
| Протяжённость автомобильных дорог местного значения | км | 89,0 | 89,0 | 100 | 0 | 0 |
| Протяженность велосипедных дорожек | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Протяженность тротуаров | км | 0,5 | 0,5 | 100 | 0 | 0 |
| Доля протяжённости тротуаров для обеспечения пешеходного движения на дорогах местного значения | % | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка (S) |  |  |  |  |  | 0 |

**Динамика целевых значений основных целевых показателей**

**муниципальной программы**

**«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры**

**муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на**

**2019-2032 годы»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы | | | | | | | | | |
| 1-й год | | | 2-й год | | | … | в целом по муниципальной программе\* | | |
| план | факт | оценка  (в баллах) | план | факт | оценка  (в баллах) | план | факт | оценка  (в баллах) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Показатели результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 45,38 | 45,38 | 0 | 47 | 47 | 0 |  | 47 |  |  |
| Протяжённость автомобильных дорог регионального значения | км | 16,0 | 16,0 | 0 | 16,0 | 16,0 | 0 |  | 16 |  |  |
| Протяжённость автомобильных дорог местного значения | км | 89,0 | 89,0 | 0 | 89,0 | 89,0 | 0 |  | 154 |  |  |
| Протяженность велосипедных дорожек | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| Протяженность тротуаров | км | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 |  | 0.5 |  |  |
| Доля протяжённости тротуаров для обеспечения пешеходного движения на дорогах местного значения | % | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка (S) |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

\* графа 10 заполняется независимо от года реализации муниципальной программы, графы 11 и 12 заполняются в случае завершения реализации муниципальной программы

**Оценка результативности реализации**

**муниципальной программы**

**«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры**

**муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на**

**2019-2032 годы»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итоговая сводная оценка (баллов), S | Вывод о результативности реализации муниципальной программы | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 |
| S > 0 | высоко эффективная |  |
| S = 0 | эффективная | эффективная |
| S < 0 | неэффективная |  |

**Оценка**

**эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры**

**муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на**

**2019-2032 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам,  тыс. руб.) | Фактическое значение показателя результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации муниципальной программы  (5 = 4 / 3) | Эффективность реализации муниципальной программы  в предыдущем году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | 47 | 47 | 0 |  |
| 2 | Протяжённость автомобильных дорог регионального значения | 16,0 | 16,0 | 0 |  |
| 3 | Протяжённость автомобильных дорог местного значения | 89,0 | 89,0 | 0 |  |
| 4 | Протяженность велосипедных дорожек | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Протяженность тротуаров | 0,5 | 0,5 | 0 |  |
| 6 | Доля протяжённости тротуаров для обеспечения пешеходного движения на дорогах местного значения | 4 | 4 | 0 |  |