Приложение № 1

к постановлению

МО Ивановский сельсовет

Оренбургского района

от 01.02.2021 № 42 -п

ПОЕКТ

**Муниципальная программа**

**«Формирование комфортной городской среды**

**на территории муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2018-2024 года»**

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» |
| Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 6 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2018-2022 годы» |
| Разработчик и ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования Ивановский сельсовет  Оренбургского района  Оренбургской области |
| Соисполнители Программы | Собственники помещений в многоквартирных домах, физические лица и организации, привлекаемые для реализации Программы в порядке, установленным действующим законодательством (по согласованию). |
| Участники муниципальной программы | Управляющие организации, жители многоквартирных домов (далее - МКД), общественные организации, политические партии и др. |
| Цель муниципальной программы | создание благоприятных условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, уровня благоустройства территории МО Ивановский сельсовет. |
| Цели Программы | Создание благоприятных условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, уровня благоустройства территории МО Ивановский сельсовет. |
| Задачи муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий МО Ивановский сельсовет;  Повышение уровня благоустройства общественных территорий МО Ивановский сельсовет;  Создание благоприятных условий для приведения территорий в соответствие с Правилами благоустройства территории муниципального образования Ивановский сельсовет, отвечающими современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан;  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципального образования. |
| Основные мероприятия Программы | 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.  2. Благоустройство общественных территорий.  3. Организация работ по благоустройству территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на основании заключенных соглашений о благоустройстве.  4. Организация работ по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками таких домов об их благоустройстве не позднее последнего года реализации Программы.  5. Мероприятия по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома, дворовые территории которых благоустраиваются с использованием средств, связанных с реализацией Программы. |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий МКД за отчетный период (единиц). 1.1. Площадь благоустроенных дворовых территорий МКД.  2. Количество благоустроенных территорий общего пользования за отчетный период (единиц).. 2.1. Площадь благоустроенных территорий общего пользования.  3. Количество реализованных проектов благоустройства территорий.  4. Количество проведенных субботников по обустройству территорий в весенний и осенний периоды (единиц). |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018-2024 гг. |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы | Программа финансируется из федерального, областного и местного бюджетов, а также иных поступлений. Объемы финансирования будут корректироваться после утверждения и доведения до администрации расходов бюджетов всех уровней на очередной финансовый год. Бюджетные ассигнования местного бюджета, предусмотренные планом в периоде 2018-2024 годов, могут быть уточнены при формировании проектов Решений о бюджете муниципального образования. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Создание благоприятной среды обитания.  Повышение комфортности проживания населения;.  Формирование привлекательных для населения зон отдыха.   1. Приведение в нормативное состояние дворовых территорий МО Ивановский сельсовет. 2. Обеспечение доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. |

### Список определений, используемых в муниципальной программе

*благоустройство территории* – комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, предназначенных для обеспечения и повышения комфортности условий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния территории;

*инвентаризация территории* – комплекс мероприятий, направленных на выявление и уточнение данных территории в целях учета такой территории;

*минимальный перечень* *работ по благоустройству дворовых территорий* – ремонт дворовых проездов, ремонт (устройство) тротуаров, ремонт подходов к входам МКД, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн;

*дополнительные виды работ по благоустройству дворовых территорий* – оборудование детских и (или) спортивных площадок, устройство автомобильных парковок, площадок для мусорных контейнеров, озеленение территорий и другие работы (предусмотренные по желаниям жителей, утвержденные протоколом после проведения собрания собственников жилья);

*инвентаризация территории* – комплекс мероприятий, направленных на выявление и уточнение данных территории в целях учета такой территории;

*общественные территории муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района (территории общего пользования)* - территории, свободные от транспорта, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары, а также наземные, подземные, надземные части зданий и сооружений и др., специально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий;

*дизайн-проект* – пакет документации, дающей представление о проекте общественного пространства (генеральный план, визуализации, эскизы малых архитектурных форм, пояснительные записки, фотографии, иллюстрирующие существующее положение, другое);

*дворовая территория многоквартирных домов (далее – МКД)* – совокупность территорий, прилегающих к МКД, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к МКД;

*паспорт объекта* – совокупность текстовой информации с описанием принятых архитектурно-планировочных, конструктивных решений здания, в том числе по благоустройству его территории, баланса территории, технико-экономических показателей, и графической информации с изображением цветового решения фасадов с учетом основных и дополнительных элементов и оборудования фасадов и элементов благоустройства территории с указанием средств озеленения;

*элементы благоустройства территории* – декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, используемые как составные части благоустройства

1. **Характеристика текущего состояния сферы благоустройства**

**муниципальных территорий общего пользования муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района**

Муниципальное образование Ивановский сельсовет – это динамично развивающаяся часть Оренбургского района. На территории сельсовета расположены современные жилые комплексы «Экодолье», «Приуралье», «Перовский».

Многоквартирные дома, расположенные на территории вышеуказанных жилых комплексов построены менее 15 лет назад, имеют благоустроенную дворовую территорию, подъездные пути, детские площадки. Но в исторической части Ивановского сельсовета расположены 7 многоквартирных жилых домов, построенных более 50 лет назад. В вопросах благоустройства этой части Ивановского сельсовета имеется ряд проблем: низкий уровень экономической привлекательности территории общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем. Пришло в негодность асфальтовое покрытие дворовых территорий, работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, удаление старых и больных деревьев не проводятся.

Главными проблемами являются:

- неудовлетворительное состояние асфальтобетонного покрытия;

- недостаточная обеспеченность жилой среды элементами благоустройства (урны, скамейки, детские и спортивные площадки, парковочные карманы, объекты, предназначенные для обслуживания лиц с ограниченными возможностями);

- неудовлетворительное состояние большого количества зеленых насаждений.

На территории населенного пункта существуют организованные места для отдыха населения. Так в жилищном комплексе «Экодолье» в соответствии с утвержденным проектом планировки в настоящее время организовано два места для отдыха и развлечения. Дальнейшая работа по организации таких мест проводится по мере освоения застраиваемой территории, а также учитывая ранее запланированную планировку комплекса.

В исторической части с. Ивановка в районе ул. Кольцевая организовано место для досуга детей младшего возраста с установкой игрового комплекса, однако большая часть территории, предназначенная для размещения парка – сквера не облагорожена и требует привлечения материальных и трудовых затрат.

Необходимость обустройства территории планируемого парка в этом месте объясняется востребованностью у жителей наличия места отдыха в данном районе. Такая востребованность объясняется близким расположением здания центра культуры и библиотечного обслуживания «Урал», объектов – средняя школа, дошкольное образовательное учреждение, а также административного здания администрации МО Ивановский сельсовет. Существующие транспортные и пешеходные потоки делают предполагаемое пространство для благоустройства наиболее привлекательным с точки зрения создания удобств для жителей, повышения привлекательности села для гостей и развития предпринимательства.

Внешний облик села, его эстетический вид зависит от степени благоустроенности территории, от площади озеленения, обустроенных мест отдыха жителей села.

Для защиты пространства от вредных факторов среды (шум, пыль, загазованность) требуется увеличение площади озеленения территорий муниципального образования.

Озелененные территории создают образ поселка, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей поселка, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства поселка и важным условием его инвестиционной привлекательности.

К благоустройству дворовых и общественных территорий необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также создание эффективных инструментов общественного участия и контроля.

В связи с этим следует создать многофункциональное разнообразие дворового пространства - насыщенность территорий жилых комплексов разнообразными зонами, удовлетворяющими потребности и интересы различных групп населения, сохраняя гармоничное сосуществование общественных и приватных пространств.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

- оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами;

- устройство пешеходных дорожек;

- освещение территорий, в т.ч. декоративное;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление цветников;

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других мало мобильных групп населения.

При проведении мероприятий требуется проведение комплекса работ по ремонту и восстановлению асфальтового покрытия тротуаров, парковок, проездов, досугового пространства, создание разнообразных функциональных элементов детского и спортивного пространства, озеленения и освещения территорий.

Пешеходная зона должна быть доступна и комфортна для различных категорий граждан, в том числе для маломобильных групп населения, а также при различных погодных условиях.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных муниципальной программой создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности объектам озеленения муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области.

Реализация муниципальной программы позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

Благоустройство территорий является одним из наиболее эффективных инструментов повышения привлекательности муниципального образования в целом и отдельных его районов для проживания, работы и проведения свободного времени. Успешная реализация программы позволит значительно улучшить внешний облик села, обеспечит красоту и стабильность функционирования поселения, а также комфортные и безопасные условия проживания и жизнедеятельности его населения, обеспечит благоприятную, комфортную, доступную городскую среду для жителей и гостей сельского поселения, в том числе инвалидов и других маломобильных групп населения. Повысит инициативность жителей в участии реализации программных мероприятий, направленных на благоустройство дворовых территорий и общественных пространств муниципального образования.

Анализ существующего состояния благоустройства общественных и дворовых и территорий МО Ивановский сельсовет показал, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям, работа по благоустройству пока не приобрела комплексного и постоянного характера.

**Таблица 1:** Сведения о текущем состоянии сферы благоустройства территории муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **Значения показателей** | |
| на 2021 | на 2024 |
| 1 | Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов на территории с. Ивановка | ед. | 35 | 35 |
| 2 | Площадь всех дворовых территорий многоквартирных домов на территории с. Ивановка | тыс. кв.м. | 10 | 15 |
| 3 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 28 | 35 |
| 4 | Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | тыс. кв.м. | 8.5 | 12 |
| 5 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 80 | 95 |
| 6 | Общая численность населения поселения | тыс. чел. | 11 | 13 |
| 7 | Общая численность населения, проживающих в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями | тыс. чел. |  | 2000 |
| 8 | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения, проживающих в МКД | % |  | 92 |
| 9 | Количество благоустроенных площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга в с.Ивановка | ед. | 6 | 8 |
| 10 | Количество организованных общественных территорий для отдыха в с.Ивановка (парки, скверы, набережные и т.д.) | ед. | Требуют благоустройства | Требуют благоустройства |
| В районе ул. Кольцевая- 1 | В районе ул. Кольцевая- 1 |

1. **Основные цели, задачи, сроки реализации Программы.**

Программа - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных условий проживания населения МО Ивановский сельсовет.

Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий (строительство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, озеленение территорий, устройство наружного освещения и т.п.).

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства дворовых и общественных территорий МО Ивановский сельсовет, а также повысить эффективность и результативность расходования бюджетных средств. В данных целях в муниципальной программе могут предусматривается:

а) привлечение к участию в разработке дизайн-проектов специалистов архитектурных специальностей вузов, в том числе выпускников, и архитекторов;

в) проведение мероприятий по благоустройству с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств;

г) проведение мероприятий по поддержанию текущего уровня благоустройства (освещение, озеленение, уборка территорий, другое);

д) синхронизация с реализуемыми федеральными, областными, муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции и ремонта) объектов недвижимого имущества, дорог и линейных объектов.

В целях решения задач, направленных на достижение цели Программы, в ее составе предусмотрены основные мероприятия, сформированные с учетом группировки мероприятий, с помощью которых выполняются наиболее важные задачи.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) Программы приведены в таблице №2 настоящей Программы.

Сроки реализации программы 2018-2024 годы. Этапы не выделяются.

### Таблица 2: Сведения о целевых показателях (индикаторах) реализации мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | | | | |
| 2018 год | 2019  год | 2020 год | 2021 год  текущий | 2022 год | 2023 год | 2024год завершения действия программы |
| отчет | отчет | отчет | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |

| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий | % |  |  | 0 |  | 10 | 10 | 100 |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | ед. |  |  |  |  |  |  | 7 |
| 3 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий | % |  |  |  |  | 50 | 50 | 100 |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 5 | Количество проведенных субботников по обустройству дворовых и общественных территорий | ед. |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Количество реализованных проектов благоустройства территорий | ед. |  |  |  | 0 | 1 | 1 |  |

1. **Перечень и описание программных мероприятий.**

На реализацию задач Программы будут направлены следующие основные мероприятия:

**3.1. Мероприятие № 1: Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов МО Ивановский сельсовет.**

В рамках [мероприятия](#P553) 1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» предусматривается разработка и реализация в соответствии с требованиями настоящей Программы дизайн-проектов, предусматривающих выполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий (ремонт дворовых проездов; ремонт тротуаров; ремонт подходов к входам МКД; освещение дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора).

Реализация данного мероприятия позволит:

* создать комфортные и безопасные условия проживания граждан с соблюдением необходимых градостроительных, санитарных норм и правил;
* повысить уровень комфорта проживания с учетом обеспечения доступности маломобильных групп населения;
* обеспечить эффективную эксплуатацию многоквартирных домов;
* снизить физический износ дорожного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов;
* довести техническое и эксплуатационное состояние дворовых территорий многоквартирных домов до нормативных требований;
* сформировать активную гражданскую позицию жителей многоквартирных домов.

Для реализации данного мероприятия утверждены:

3.1.1. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн.

Данный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

Визуализированный перечень приведен в табл. № 3

### Таблица 3. Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Ремонт дворовых проездов** | |
| Рисунок отсутствует | Асфальтовое покрытие: |
| бор.камень .jpg | Бордюрный камень:  100 x 15 x 30 - 320 - |
| поребрик.jpg | Поребрик:  100 x 20 x 8 – |
| **2. Обеспечение освещения дворовых территорий (возможные варианты)** | |
| светильник 1234.jpg | Характеристики: Материал - металл IP65, 1х100 Вт, Е27 TDM |
| 22ый.jpg | Характеристики:  светодиодный светильник СКУ-02 70Вт 6500 Lm 6500К IP65 Материал - металл |
| **3. Установка скамеек (возможные варианты)** | |
| 1624-park-bench-concrete-type-2  http://dalpribor.ru/upload_files/dpages/items/prev/225_14860145441.jpg  i?id=bc5762d14e8d81db73e9459209706025&n=33&h=215&w=210  595-73 | Скамейка для бетонирования  Материал – металл, дерево  Размеры – стандартные |
| **4. Установка урн (возможные варианты)** | |
| 876b124de4031e1cbaac82c9a2ad18ef  22уый.jpg  22уый.jpg | Урна переносная  Характеристики:  Материал - металл |
|  | |

* + 1. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (приведен в табл. № 4)

**Таблица 4.** Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

|  |  |
| --- | --- |
| №  пп | Наименование видов работ |
| 1 | Устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные покрытия) |
| 2 | Устройство новых тротуаров, пешеходных дорожек |
| 4 | Отсыпка растительным грунтом газонов и палисадников за бордюрным камнем |
| 6 | Установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки для сушки белья и др.) |
| 9 | Установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок |
| 10 | Озеленение территорий, которое включает в себя посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней, другое |
| 11 | Работы по демонтажу различных конструкций (металлических, бетонных, деревянных) для последующего благоустройства территорий под ними |
| 13 | Устройство лестничных маршей, спусков (из бордюрного камня или бетонных заводского изготовления) с оборудованием их металлическими поручнями |
| 14 | Устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории МКД маломобильных групп населения |
| 15 | Установка ограждающих устройств (бетонные, металлические столбики для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот) |
| 16 | Установка вазонов, цветочниц |
| 17 | Ремонт отмосток МКД |
| 18 | Иные виды работ |

**3.1.3.** Единичные расценки (ориентировочная стоимость) по видам работ, входящим в минимальный перечень по благоустройству дворовых территорий (приведены в табл. № 5)

|  |
| --- |
| **Таблица 5.** Единичные расценки (ориентировочная стоимость) по видам работ, входящим в минимальный перечень |

Ремонт дворовых проездов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | Кол-во | Стоимость с НДС, руб. |
| 1 | Поднятие кирпичных горловин колодцев (без стоимости люка) | 1 люк | 1 | 3768,92 |
| 2 | Снятие деформированных а/бетонных покрытий фрезой толщ. 5 см (с погрузкой и перевозкой на расстоянии до 10 км) | м(2) | 1 | 49,56 |
| 3 | Разборка а/бетонного покрытия (с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстоянии до 15 км) толщ. 10 см |  |  |  |
|  | толщ. 10 см | м(3) | 1 м(2) x 0,1 м | 164,02 |
| 4 | Разработка грунта с погрузкой на а/самосвал (с перевозкой на расстоянии до 10 км) |  |  |  |
|  | толщ. 10 см | м(3) | 1 м(2) x 0,1 м | 116,82 |
| 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка |  |  |  |
|  | толщ. 10 см | м(3) | 1 м(2) x 0,1 м | 138,06 |
| 6 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня (с доставкой на расстоянии до 70 км) |  |  |  |
|  | толщ. 10 см | м(3) | 1 м(2) x 0,1 м | 113,28 |
| 7 | Розлив битума | тн | 1 м(2) x 0,0003 тн | 14,16 |
| 8 | Устройство выравнивающего слоя из а/бетона толщ. 7,5 см марки 1 (тип А) - проезжая часть | м(2) | 1 м(2) x 0,025 м x 2,34 тн | 729,24 |
| 9 | Устройство а/бетонного слоя из а/бетона толщ. 4 см (а/б тип 2) - тротуар | м(2) | 1 | 518,02 |
| 10 | Разборка старого бортового камня (с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстоянии до 15 км) | 1 пог. м | 1 | 388,22 |
| 11 | Установка нового бортового камня | 1 пог. м | 1 | 1142,24 |

Освещение дворовых территорий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Прокладка провода по фасаду здания | м | 101 |
| 2 | Установка кронштейна 1-рожкового | шт. | 3142 |
| 3 | Установка кронштейна 2-рожкового | шт. | 3908 |
| 4 | Установка светильника на кронштейне | шт. | 1877 |
| 5 | Установка выключателя | шт. | 70 |
| 6 | Установка шкафа управления | шт. | 1544 |
| 7 | Установка распределительной коробки | шт. | 686 |
| 8 | Прокладка труб гофра для защиты проводов | м | 31 |
| 9 | Затягивание провода в трубы | м | 8 |
| 10 | Установка опоры ж/б | шт. | 3480 |
| 11 | Устройство фундаментов опор | шт. | 3649 |
| 12 | Подвес провода СИП | м | 101 |
| 13 | Демонтаж светильника | шт. | 732 |
| 14 | Демонтаж провода с фасада | м | 24 |
| 15 | Демонтаж опоры | шт. | 709 |
| 16 | Сверление отверстий в кирпиче | 1 отв. | 15 |
| 17 | Монтаж кабеля в траншее | м | 493 |
|  | Материалы |  |  |
| 18 | Провод ВВГ 3 x 2,5 | м | 56,8 |
| 19 | Провод ВВГ 3 x 1,5 | м | 36,60 |
| 20 | Шкаф управления | шт. | 42360 |
| 21 | Автоматический выключатель 16А | шт. | 91,38 |
| 22 | Выключатель | шт. | 54,52 |
| 23 | Гофротруба | м | 4,91 |
| 24 | Труба полипропиленовая | м | 48,00 |
| 25 | Провод СИП 2 x 16 | м | 34,20 |
| 26 | Провод СИП 4 x 16 | м | 68,40 |
| 27 | Провод СИП 4 x 25 | м | 94,70 |
| 28 | Провод СИП 3 x 35 + 1 x 54,6 | м | 146 |
| 29 | Провод СИП 3 x 35 + 1 x 54,6 + 1 x 16 | м | 160 |
| 30 | Коробка распределительная (IP-54) | шт. | 72,50 |
| 31 | Рейка DIN 30 см | шт. | 17,95 |
| 32 | Шина нулевая | шт. | 347,93 |
|  |  |  |  |

Установка скамьи

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| N | Наименование показателя | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки скамьи | шт. | 1510 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Стоимость установки скамьи | шт | 1876 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2 | Скамья со спинкой  Размеры: 1500\*460\*770 | шт | 4368 |
| 3 | Скамья со спинкой  Размеры: 2000\*385\*660 | шт | 5784 |
|  |  |  |  |
| 4 | Скамья со спинкой  Размеры: 1985\*715\*955 | шт | 11450 |

Установка урны

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Стоимость установки урны | шт | 513 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2 | Урна наземная  Объем: 25л  Размеры: 650\*383\*310 | шт | 1000 |
| 3 | Урна наземная  Объем: 40л  Размеры: 480\*380\*570 | шт | 4053 |
| 4 | Урна с контейнером на бетонном основании (монтаж не требуется)  Размеры: 420\*420\*665 | шт | 3267 |

Примечание: стоимость работ подлежит ежегодной корректировке.

**3.1.4.** По результатам проведенной инвентаризации составлен адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве, и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству согласно таб. 6

**Таблица 6.**

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

дворовых территорий многоквартирных домов,

подлежащих благоустройству в период 2018-2024 годов

исходя из минимального перечня работ по благоустройству

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории | срок исполнения мероприятий Программы |
| 1 | Оренбургская область, Оренбургский район,  с. Ивановка, ул. Новая, 40 | 2024 |
| 2 | Оренбургская область, Оренбургский район,  с. Ивановка, ул. Новая, 42 | 2024 |
| 3 | Оренбургская область, Оренбургский район,  с. Ивановка, ул. Новая, 38 | 2024 |
| 4 | Оренбургская область, Оренбургский район,  с. Ивановка, ул. Советская, 50 | 2024 |
| 5 | Оренбургская область, Оренбургский район,  с. Ивановка, ул. Советская, 48 | 2024 |
| 6 | Оренбургская область, Оренбургский район,  с. Ивановка, ул. Советская, 46 | 2024 |
| 7 | Оренбургская область, Оренбургский район,  с. Ивановка, ул. Кольцевая, 48 | 2024 |

3.1.5. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма участия (финансовое и (или) трудовое граждан в выполнении указанных работ принимается настоящей Программой п.п. 4 и 4.2.

3.1.6. Положение о порядке, проведения общественных обсуждений проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2018-2022 годы и дизайн – проектов дворовых или общественных территорий» утверждено постановлением администрации муниципального образования Ивановский сельсовет от 29.12.2018 № 578-п (с учетом вносимых в него изменений). ~~В указанное постановление возможны внесения изменений как в отдельный нормативно – правовой акт.~~

**3.2. Мероприятие № 2: Благоустройство общественных территорий.**

В рамках реализации [мероприятия №](#P553)2. «Благоустройство общественных территорий» предусматривается разработка и реализация в соответствии с требованиями настоящей Программы дизайн-проектов, предусматривающих выполнение работ по благоустройству общественных территорий, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств.

Все решения, касающиеся благоустройства общественных территорий, принимаются открыто и гласно, с учетом мнения жителей МО Ивановский сельсовет.

Для реализации мероприятия Программы подготовлены следующие документы:

3.2.1. основной перечень работ по благоустройству наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования (приведен в таблице № 7)

**Таблица 7.** основной перечень работ по благоустройству наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования

|  |  |
| --- | --- |
| №  пп | Наименование видов работ |
| 1 | Благоустройство парков, скверов |
| 2 | Освещение улицы/парка/сквера |
| 3 | Устройство многофункциональной детской спортивно-игровой площадки |
| 4 | Благоустройство территории возле общественного здания |
| 5 | Благоустройство территории вокруг памятника |
| 6 | Реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице |
| 7 | Благоустройство пустырей |
| 8 | Благоустройство площадей |
| 9 | Благоустройство иных общественных территорий муниципального образования |

3.2.2. адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный период (приведен в таблице № 8)

**Таблица 8.**

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный период

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Местоположение территории | Срок исполнения мероприятий Программы | Дата проведения общественных обсуждений/дата принятия решения |
| 1 | с. Ивановский,  земельный участок расположен в северо-западной части кадастрового квартала 56:21:0901005 | 2022-2023 | Протокол заседания общественной комиссии от 28.05.2019 по вопросу выбора общественной территории, на которой планируется реализовать проект Программы |
|  | | |

**3.3. Мероприятие № 3: «Организация работ по благоустройству территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на основании заключенных соглашений о благоустройстве».**

В рамках реализации мероприятия №3. «Организация работ по благоустройству территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на основании заключенных соглашений о благоустройстве» предусматривается заключение с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями соглашений о благоустройстве прилегающей территории, границы которой определяются в соответствии с паспортом благоустройства.

Для реализации мероприятий Программы подготовлены следующие документы:

- Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершённого строительства) и земельных участков, находящихся

в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2024 года за счёт средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании Ивановский сельсовет Правил благоустройства (приведен в таблице №9).

Реализация данного мероприятия позволит повысить уровень благоустройства территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

**Таблица 9.**

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершённого строительства) и земельных участков, находящихся

в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2024 года за счёт средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании Ивановский сельсовет Правил благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№ пп | Наименование объектов недвижимого  имущества | Перечень мероприятий |
| 1 | Парикмахерская ИП «Ворошилова Е.Е.», с. Ивановка, ул. Комсомольская, 11а. | В соответствии с Правилами содержания объектов благоустройства, организации уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования Ивановский сельсовет |
| 2 | Колбасный цех с. Ивановка, ул. Производственная, 2. |
| 3 | Рыбный цех, с. Ивановка, ул. Производственная, 4. |
| 4 | Ресторан «Армения» , с. Ивановка, ул. Свечная, 23. |
| 5 | Кондитерский цех «Ивановские сладости», с. Ивановка, ул. Ясная, 28. |
| 6 | ООО «Матрица» – строительные материалы, с. Ивановка, ул. Ясная, 28а. |
| 7 | Ивановский рынок – строительные материалы, Беляевское шоссе, 15. |
| 8 | Магазин продукты «На кольцевой», ИП «Эртель», с. Ивановка, Кольцевая, 11а. |
| 9 | Магазин продукты, хоз.товары ИП «Тимофеев», с. Ивановка, ул. Урожайная, 31а. |
| 10 | Магазин продукты «Лимон» ИП «Тарасов», с. Ивановка, ул. Кольцевая, 49. |
| 11 | ИП « Трубицин», магазин, с. Ивановка, ул. Советская, 69а. |
| 12 | ИП «Жданова» (производство сетки-рабицы), с. Ивановка, ул. Ясная, 29а. |
| 13 | ООО «Висла», с. Ивановка, ул. Производственная, 16. |
| 14 | Магазин продукты, хоз. товары ИП «Кузнецов», с. Ивановка ул. Кольцевая, 39 |
| 15 | Магазин продукты ИП «Тонеев», с.Ивановка, ул.Ясная ,28 |
| 16 | Магазин продукты ИП «Тарасов», с.Ивановка ул.Ясная,28 |
| 17 | Колодезные кольца «Ли Марк» с. Ивановка, ул. Ясная, 15А. |
| 18 | ТК «Тройка», ул. Беляевское шоссе, 22. |
|  | | |

Реализация данного мероприятия позволит повысить уровень благоустройства территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

**3.4. Мероприятие № 4: «Организация работ по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения».**

Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, осуществляется в соответствии с Порядком проведения инвентаризации, установленным Правительством Оренбургской области.

По результатам инвентаризации осуществляется заключение соглашений с собственниками (пользователями) жилых домов, собственниками (землепользователями) земельных участков об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, утвержденных Решением Совета депутатов муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от 15 марта 2019 №156 и от 22.06.2020 № 203 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от 22 июня 2017 г. №83».

**3.5. Мероприятие № 5: «Мероприятия по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома, дворовые территории которых благоустраиваются с использованием средств, связанных с реализацией Программы».**

Настоящие мероприятия по проведению работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, дворовые территории которых благоустраиваются с использованием средств, связанных с реализацией Программы, направлены для образования земельных участков, которые не были образованы ранее.

Для этих целей выделяются следующие этапы в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 7 марта 2019 г. № 153/пр “Об утверждении методических рекомендаций по проведению работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома”:

1) подготовка и утверждение проекта межевания территории, в соответствии с которым определяются границы земельного участка (земельных участков), на котором (на которых) расположен (расположены) многоквартирный дом (многоквартирные дома);

2) проведение работ по подготовке документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета образуемого земельного участка (образуемых земельных участков) (далее - кадастровые работы);

3) представление в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти (его территориальный орган), осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав (далее - орган регистрации прав) прав документы, необходимые для осуществления государственного кадастрового учета образуемого земельного участка (образуемых земельных участков).

**4. Порядок финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц**

Заинтересованные лица могут принимать участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий МО Ивановский сельсовет.

Под формой финансового участия понимается доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере, установленном Правительством Оренбургской области.

Под заинтересованными лицами понимаются управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы, уполномоченное собственниками лицо (при непосредственном способе управления многоквартирным домом), многоквартирные дома которых подлежат благоустройству.

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий исходя из минимального перечня работ осуществляется без финансового участия заинтересованных лиц.

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий исходя из дополнительного перечня работ осуществляется при финансовом участии заинтересованных лиц в объеме не менее 20,0 процента от стоимости таких работ.

Предусматривается обязательное трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий путем безвозмездного коллективного выполнения своими силами и средствами работ по озеленению дворовой территории, уборке, очистке и санитарному содержанию объектов озелененных территорий, установке декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств растительных компонентов, различных видов оборудования и оформления, МАФ, некапитальных нестационарных сооружений, используемых как составные части благоустройства, а также обеспечения сохранности создания объектов благоустройства.

Организация трудового и финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Трудовое и финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

Документы, подтверждающие участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополнительным перечнем, предоставляются в Администрацию муниципального образования Ивановский сельсовет.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в Администрацию муниципального образования Ивановский сельсовет не позднее 2 рабочих дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены: отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятий с трудовым участием граждан. При этом необходимо в качестве приложения к такому отчету представлять фото- и (или) видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятий с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Администрацию муниципального образования Ивановский сельсовет не позднее 5 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

**4.2.Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их использованием.**

В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета МО Ивановский сельсовет в органах казначейства.

Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, может быть открыт Администрацией в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо в органах казначейства.

После утверждения дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц Администрация заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.

Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета МО Ивановский сельсовет с момента их зачисления на лицевой счет Администрации.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с федеральным законодательством, а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти календарных дней с момента подписания соглашения.

В случае если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в установленный срок, настоящего Порядка, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.

При этом перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в муниципальную программу в связи с корректировкой, и их заявка предусматривают выполнение работ из дополнительного перечня с долей финансового участия, обязуются перечислить денежные средства в порядке и на условиях, определенных настоящего Порядком.

На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования Администрации муниципального образования как главному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке объемов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных муниципальной программой.

Администрация муниципального образования Ивановский сельсовет осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация муниципального образования Ивановский сельсовет обеспечивает еженедельное опубликование на официальном интернет-портале Администрация муниципального образования Ивановский сельсовет в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация муниципального образования Ивановский сельсовет еженедельно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной комиссии.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией муниципального образования Ивановский сельсовет на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденным общественной комиссией и согласованным с представителем заинтересованных лиц.

Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района в соответствии с бюджетным законодательством.

**5.Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

Программные мероприятия осуществляются в рамках деятельности администрации муниципального образования сельского поселения средства, на содержание которых учитываются в муниципальной Программе. Ежегодные объемы бюджетных ассигнований программных мероприятий уточняются в соответствии с утвержденным бюджетом поселения на соответствующий финансовый год и плановый период с учетом выделенных на реализацию программы финансовых средств. В случае привлечения дополнительных средств из источников, не предусмотренных настоящей программой, заказчик программы вносит в нее соответствующие изменения.

**Таблица 10.**

**Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации**

**Программы**

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого | очередной 2021 год | 2022год планового периода | 2023 год планового периода | 2024год года завершения действия программы |  |
|
| *1* | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |  |
| **«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2018-2024 годы»** | | ***Всего,***  ***в том числе:*** | ***60 000*** | ***0*** | ***25000*** | ***25000*** | ***10 000*** |  |
| средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| средства областного бюджета | 57000 | 0 | 23750 | 23750 | 9 500 |  |
| средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| собственные средства бюджета поселения | 3 000 | 0 | 1250 | 1250 | 500 |  |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ***Мероприятие 1. «*Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов*»*** | | ***Всего,***  ***в том числе:*** | ***10 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***10 000*** |  |
| средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| средства областного бюджета | 9500 | 0 | 0 | 0 | 9500 |  |
| средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| собственные средства бюджета поселения | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |  |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ***Мероприятие 2. «*Благоустройство общественных территорий *»*** | | ***Всего,***  ***в том числе:*** | ***50000*** | ***0*** | ***25000*** | ***25000*** | ***0*** |  |
| средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| средства областного бюджета | 47500 | 0 | 23750 | 23750 | 0 |  |
| средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| собственные средства бюджета поселения | 2500 | 0 | 1250 | 1250 | 0 |  |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |

\* Объемы финансирования будут корректироваться после утверждения и доведения до администрации расходов бюджетов всех уровней на очередной финансовый год.

**6. Механизм реализации муниципальной Программы**

Механизм реализации Программы основан на принятии администрацией муниципального образования сельского поселения решений в пределах своих полномочий, осуществлении взаимодействия с органами местного самоуправления района, органами государственной власти Оренбургской области, а также с федеральными органами государственной власти, предприятиями, учреждениями, иными организациями и прочими лицами. Данное взаимодействие производится посредством официальной переписки, использования каналов межведомственного взаимодействия, формирования и участия в деятельности совещательных органов и иных методов работы.

Постановлением администрации МО Ивановский сельсовет утверждается порядок общественного обсуждения муниципальной программы, порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций по планируемым объектам благоустройства.

Одним из важных критериев формирования и реализации муниципальной программы, а также одной из задач муниципальной программы является создание универсальных механизмов вовлечения заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований.

Вовлечение граждан и общественных организаций в процессы обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальную программу осуществляется в соответствии с пунктом 3.5 методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования комфортной городской среды. Мероприятия по обеспечению вовлечения граждан, заинтересованных организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы предполагают информирование граждан осуществлять посредством проведения информационно-разъяснительной работы, размещения материалов в печатных и электронных средствах массовой информации, проведения конкурсов и т.п.

Информация о ходе и результатах работы по исполнению Программы формируется как путем сбора, обобщения и анализа информации, которая формируется в процессе собственной деятельности администрации, так и путем направления запросов и получения информации по ним, сбора и анализа данных. Закупки товаров, работ, услуг, связанных с реализацией программы, предусматриваются в соответствии с действующим законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Контроль хода выполнения Программы осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления поселения.

Исполнитель Программы:

а) осуществляет реализацию Программ, отдельных мероприятий Программы в рамках своих полномочий;

б) выполняет функции исполнителя Программы в части, касающейся его полномочий;

в) разрабатывают и согласовывают проект изменений в Муниципальную программу;

г) формируют предложения по внесению изменений в Муниципальную программу;

д) предоставляет по запросу Министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области (далее – Минстрой) сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации Программы, проверки отчетности реализации Программы;

е) запрашивает информацию, необходимую для подготовки отчетов о реализации Программы, проведения оценки эффективности реализации Программы;

ж) подписывают акты выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами;

з) осуществляет оценку эффективности реализации Программы, а также реализации Программ, входящих в Программу, путем определения степени достижения целевых показателей Программы и полноты использования средств;

и) готовит в срок до 31 декабря текущего года годовой отчет о реализации Программы и представляет его в установленном порядке.

Участниками Муниципальной программы являются:

а) администрация муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области;

б) население;

в) собственники помещений в многоквартирных домах;

г) организации и предприятия, расположенные на территории МО.

В целях осуществления контроля за ходом реализации муниципальной программы образуется общественная комиссия.

Информация о ходе реализации муниципальной программы размещается на официальном сайте администрации МО Ивановский сельсовет и в сети Интернет.

На реализацию программы могут повлиять внешние риски, а именно:

а) при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному [закону](consultantplus://offline/ref=58E40AB2B90CB1FE7838C51973A3512A310CBD8EB0CE5E51804820BA46L7B5I) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

б) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;

в) заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства.

Основными финансовыми рисками реализации программы является существенное ухудшение социально-экономической ситуации и уменьшение доходной части бюджета, что повлечет за собой отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий Программы, в результате чего показатели Программы не будут достигнуты в полном объеме.

Способами ограничения рисков являются:

а) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

б) изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований;

в) повышение результативности реализации программы и эффективности использования бюджетных средств;

г) своевременное внесение изменений в бюджет администрация муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области и Муниципальную программу.

**7.Прогноз ожидаемых результатов**

**реализации муниципальной программы**

Результатом реализации муниципальной программы является:

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района;

- увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района;

- корректировка Правил благоустройства территории муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству;

- повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- образование земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома, дворовые территории которых планируется благоустроить с использованием средств, связанных с реализацией Программы.

**8. Методика оценки эффективности Программы**

Оценка эффективности реализации Программы (Программы) будет ежегодно проводиться с использованием показателей (индикаторов) программы (Программы) посредством мониторинга и оценки степени достижения целевых значений, что позволяет проанализировать ход выполнения программы (Программы) и выработать правильное управленческое решение.

Оценка эффективности Программы (Программы) будет производиться путем сравнения текущих значений целевых индикаторов с установленными программными (Программными) значениями.

Методика оценки эффективности Программы (Программы) (далее – Методика) представляет собой алгоритм оценки ее результативности, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию программы (Программы), в процессе (ежегодно) и по итогам реализации программы (Программы).

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целевых значений показателей (индикаторов)) программы (Программы) (результативность);

2) степень соответствия фактических затрат бюджета поселения запланированному уровню ресурсного обеспечения программы (Программы) (полнота использования средств);

3) комплексная оценка эффективности реализации программы (Программы).

1. Расчет результативности, из них:

1.1) Расчет результативности по установленным программой (Программой) значениям целевых показателей (индикаторов) проводится по формуле:

****, где:

Ei – степень достижения i - показателя (индикатора) программы (Программы) (проценты);

Tfi – фактическое значение показателя (индикатора);

TNi – установленное программой (Программой) целевое значение показателя (индикатора).

1.2) В целом общий расчет результативности реализации программы (Программы) проводится по формуле:

, где:

Е – результативность реализации программы (Программы) (проценты);

n – количество показателей (индикаторов) программы (Программы).

В целях оценки степени достижения запланированных результатов программы (Программы) устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя результативности Е равно или больше 90,0 процентов, степень достижения запланированных результатов программы (Программы) оценивается как высокая;

если значение показателя результативности Е равно или больше 75,0 процентов, то степень достижения запланированных результатов программы (Программы) оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности Е меньше 75,0 процентов, степень достижения запланированных результатов программы (Программы) оценивается как неудовлетворительная.

2) Расчет степени соответствия фактических затрат бюджета поселения к запланированному уровню ресурсного обеспечения программы (Программы) (полнота использования средств) производится по следующей формуле:

, где:

П – полнота использования бюджетных средств (проценты);

ЗФ – фактические расходы бюджета поселения на реализацию программы (Программы) в соответствующем периоде;

ЗП – запланированные бюджетом поселения расходы на реализацию программы (Программы) в соответствующем периоде.

В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета поселения к запланированному уровню ресурсного обеспечения программы (Программы) (полнота использования средств), полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:

если полнота использования бюджетных средств П и значение показателя результативности Е равны или больше 90,0 процентов, то степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию программы (Программы) оценивается как высокая;

если полнота использования бюджетных средств П равна или больше 75,0 процентов и значение показателя результативности Е равно или больше 75,0 процентов, то степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию программы (Программы) оценивается как удовлетворительная;

если полнота использования бюджетных средств П равна меньше 75,0 процентов и значение показателя результативности Е меньше 75,0 процентов, то степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию программы (Программы) оценивается как не удовлетворительная.

3) Комплексная оценка эффективности реализации программы (Программы) определяется по формуле:

КО = 0,4 x П + 0,6 x Е, где:

КО – комплексная оценка эффективности реализации программы (Программы) (проценты);

Е – результативность реализации программы (Программы) (проценты);

П – полнота использования бюджетных средств (проценты);

Для комплексной оценки эффективности реализации программы (Программы) используются следующие критерии:

если значение КО равно или больше 90,0 процентов, то эффективность реализации программы (Программы) оценивается как высокая;

если значение КО равно или больше 75,0 и меньше 90,0 процентов, то эффективность реализации программы (Программы) оценивается как средняя;

если значение КО меньше 75,0 процентов, то эффективность реализации программы (Программы) оценивается как низкая.