Приложение к постановлению администрации муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от 14.11.2019 г. № 456 - п

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

# «Комплексное  развитие сельских территорий муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области»

# (далее – Программа)

# Паспорт Программы

| Ответственный исполнитель Программы | - | администрация муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители Программы | - | отдел капитального строительства и жилищно – коммунального хозяйства администрации муниципального образования Оренбургский район |
| Участники Программы | - | администрация муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области |
| Подпрограммы Программы | - | подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»; подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях». |
| Цель Программы | - | сохранение численности сельского населения; создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности |
| Задачи Программы | - | создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктур, автомобильными дорогами |
| Показатели (индикаторы) Программы | - | количество семей, проживающих в сельской местности и улучшивших жилищные условия с государственной поддержкой; уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой; уровень газификации домов (квартир) сетевым газом |
| Срок и этапы реализации Программы | - | 2020 – 2025 годы |
| Объем бюджетных ассигнований Программы | - | 15 802, 9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2019 год – 0 тыс. руб.; 2020 год – 8699,998 тыс. рублей; 2021 год –0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 4 000,0 тыс. рублей; 2025 год - 0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - | - повышение уровня инженерного обустройства сельских поселений; - повышение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой; - повышение территориальной доступности объектов социальной сферы села; - активизация участия сельского населения в культурных и спортивных мероприятиях, физическое и нравственное оздоровление сельского социума, повышение гражданской активности жителей села; - повышение гражданской активности и участия граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций, некоммерческих и общественных организаций, муниципальных образований в реализации: - 2 общественно-значимых проекта по благоустройству территорий; - 1 инициативных проектов комплексного развития сельских территорий; - повышение общественной оценки сельскохозяйственного труда и привлекательности сельского образа жизни, снижение миграционных настроений среди сельского населения; - наращивание в сельских поселениях человеческого капитала и повышение его вклада в модернизацию и инновационное развитие агропромышленного производства и сельских территорий |

# _________

1. Характеристика проблемы программы

Сельские территории  муниципального образования Ивановский  сельсовет обладают обширным природным, демографическим, экономическим и историко-культурным потенциалом.

Под комплексным развитием сельских территорий следует понимать создание условий для обеспечения стабильного повышения качества и уровня жизни сельского населения на основе преимуществ сельского образа жизни в целях сохранения социального и экономического потенциала сельских территорий.

Уровень жизни сельского населения существенно отстает от городского, остро стоит проблема инфраструктурных ограничений, затруднен доступ сельского населения к социальным услугам, информационным технологиям и средствам массовых коммуникаций.

Сельские территории Ивановский сельсовета — это 1 населенный пункт с тремя жилыми комплексами, на которые разрабатывались проекты планировки застройки, а также исторически сложившаяся часть села. В стороне от жилой застройки располагается производственная зона с расположенными объектами животноводства и производственных цехов.

На начало 2019 года сельское население Ивановский сельсовета составляло 8239 чел.

Темпы депопуляции сельских территорий на фоне высокого уровня безработицы и бедности, снижения доступности для населения важнейших объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры принимают угрожающий характер.

В последние годы происходит увеличение числа учащихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального, основного и среднего общего образования на селе.

Некоторая часть систем водоснабжения не имеет необходимых сооружений и технологического оборудования для улучшения качества воды или работает неэффективно, а также существующие локальные водопроводы нуждаются в реконструкции и восстановлении.

На территории сельсовета имеются новые жилые застройка, на которых требуется строительство коммуникаций.

Исходя из задач социально-экономической политики страны на ближайший период и долгосрочную перспективу для преодоления критического положения в социальном развитии села требуется проведение упреждающих мероприятий.

Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена:

- социально-политической остротой проблемы, определяемым широким спектром выполняемых селом функций. Для устойчивого социально-экономического развития и эффективного функционирования агропромышленного производства, обеспечения продовольственной безопасности страны, сельскому поселению необходима государственная поддержка для развития сельской социальной сферы и инженерной инфраструктуры, создания сельскому населению нормальных условий жизнедеятельности, развития несельскохозяйственных видов деятельности, расширения рынка труда и его привлекательности для сельского населения;

- межотраслевым, межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению и координации органов законодательной и исполнительной власти на федеральном и областном уровнях, органов местного самоуправления, профсоюзных организаций агропромышленного комплекса, общественных объединений сельских жителей.

В комплексном подходе к проблеме сельского обустройства основным является принцип дифференциации решения проблемы с учетом типа сельского населения, количества и возрастной структуры проживающего населения, наличия транспортной инфраструктуры, что в совокупности предопределяет различный набор объектов социальной сферы как по мощности, так и функциональной направленности, и в целом обеспечивает доступность и общественно приемлемое качество базовых социальных благ для сельского населения.

2. Основные цели, задачи, сроки реализации Программы

Программа разработана с целью создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

Достижение цели подпрограммы будет осуществляться с учетом следующих подходов:

- комплексное планирование развития сельских территорий и размещение объектов социальной и инженерной инфраструктур в соответствии с документами территориального планирования (схемой территориального планирования Оренбургского района, генерального плана муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района;

- преимущественное обустройство объектами социальной, инженерной инфраструктур и автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам села, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции (далее - автомобильные дороги);

- использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий подпрограммы, включая средства населения и организаций.

Для достижения устойчивого развития сельских территорий Ивановского сельсовета в рамках реализации программы предусматривается решение следующих задач по созданию комфортных условий жизнедеятельности:

- повышение уровня комплексного обустройства населенного пункта объектами социальной и инженерной инфраструктур, автомобильными дорогами;

- удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье;

Решение поставленных задач будет осуществляться посредством:

- удовлетворения потребности сельского населения в благоустроенном жилье;

- повышения уровня социального и инженерного обустройства села, строительства и реконструкции автомобильных дорог и обеспечения для населения доступности и общественно приемлемого качества базовых социальных благ;

- сокращения разрыва между городом и селом по уровню обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктур, автомобильными дорогами;

- создания основ для повышения престижности проживания в сельской местности.

Основные пути решения поставленных задач:

- приоритетная государственная поддержка развития социальной сферы и инженерного обустройства территории Ивановского сельсовета на областном и местном уровнях;

- повышение сохранности имеющегося потенциала социальной и инженерной инфраструктур на основе разработки и реализации эффективных механизмов, обеспечивающих содержание и эксплуатацию объектов социальной и инженерной инфраструктур села на уровне нормативных требований;

- создание благоприятных условий для привлечения в социальную сферу села средств сельскохозяйственных товаропроизводителей, других внебюджетных источников, организаций и функционирования в сфере обслуживания сельского населения малых предпринимательских структур.

Срок реализации Программы - 2020 - 2025 годы.

3. Перечень и описание программных мероприятий

Подпрограмма: «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

# Основное мероприятие 1

# «Благоустройство сельских территорий»

# Реализация основного мероприятия 1 предусматривает предоставление государственной поддержки ОМС расположенным на сельской территории, на реализацию общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий (далее - проекты) по следующим направлениям:

а) создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

б) организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий;

в) организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;

г) обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения;

д) организация ливневых стоков;

е) обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок;

ж) обустройство	площадок	накопления	твердых	коммунальных

отходов;

з) сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко- культурных памятников.

2. Размер государственной поддержки, предоставляемой ОМС или органу территориального общественного самоуправления, расположенным на сельской территории, по каждому из направлений, указанных в пункте 1 настоящего раздела, не превышает 2 млн.  рублей  и  составляет  не  более 70 процентов общего объема финансового обеспечения реализации проекта. При этом не менее 30 процентов объема финансирования реализации проекта должно быть обеспечено за счет средств местного бюджета, а также за счет обязательного вклада граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в различных формах, в том числе в форме денежных средств, трудового участия, предоставления помещений и технических средств.

При этом за счет средств местного бюджета должно быть обеспечено не менее 3 процента объема финансирования реализации проекта.

Работы, выполняемые в рамках проекта, должны быть завершены до 31 декабря года, в котором получена субсидия.

# Основное мероприятие 2

# «Развитие водоснабжения на сельских территориях»

Реализация основного мероприятия  направлена на обеспечение сельского населения питьевой водой в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения и оздоровление социально-экологической обстановки, а также обеспечение рационального использования природных водных источников, на которых базируется питьевое водоснабжение.

Предусматривается софинансирование расходов МО по строительству и реконструкции объектов водоснабжения муниципальной собственности.

# Основное мероприятие 3

# «Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции»

Реализация основного мероприятия направлена на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования до населенных пунктов, к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

К общественно значимым объектам сельских населенных пунктов относятся здания почтовой связи, органа государственной власти или ОМС либо иные расположенные в сельском населенном пункте здания или сооружения, в которых размещены школа, детский сад, больница, поликлиника или фельдшерско-акушерский пункт, объекты культуры, спорта и торговли.

Реализация основного мероприятия  позволит повысить уровень комфортности и привлекательности проживания в сельской местности.

Финансирование основного мероприятия  будет осуществляться за счет средств дорожного фонда Оренбургской области и муниципальных дорожных фондов.

Предусматривается софинансирование расходов МО по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Описание программных мероприятий предоставлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

## 4. Ожидаемые результаты реализации Программы

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

-  улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, работающих в организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы села;

- достижение совокупного экономического эффекта в развитии территории;

- увеличение ввода в действие объектов социальной сферы;

- увеличение ввода в действие объектов инженерной инфраструктуры;

- количество автомобильных дорог;

- наличие долгосрочного плана реализации развития поселения;

- улучшение качества обеспечения деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов местного значения;

- эффективное расходование бюджетных средств и оптимизация управления муниципальными финансами.

Целевые индикаторы и показатели программы представлены в качестве целевых индикаторов и показателей подпрограммных мероприятий согласно приложения № 2 к муниципальной программе.

## 5. Ресурсное обеспечение программы

Программные мероприятия осуществляются в рамках деятельности администрации муниципального образования  Ивановский сельсовет Оренбургского  района Оренбургской области. Ежегодные объемы бюджетных ассигнований программных мероприятий уточняются в соответствии с утвержденным бюджетом  Ивановский сельсовет Оренбургского  района Оренбургской области на соответствующий финансовый год и плановый период с учетом выделенных на реализацию программы финансовых средств. В случае привлечения дополнительных средств из источников, не предусмотренных настоящей программой, вносятся в Программу соответствующие изменения.

Ресурсное обеспечение программы состоит из совокупности ресурсного обеспечения подпрограммных мероприятий согласно приложения № 3, 4 к муниципальной программе.

## 6. Механизм реализации, система управления реализацией программы

## и контроль хода ее реализации

Механизм реализации программы основан на принятии администрацией муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского  района Оренбургской области решений в пределах своих полномочий, осуществлении взаимодействия с администрацией муниципального образования Оренбургский район, органами государственной власти Оренбургской области, а также с федеральными органами государственной власти, предприятиями, учреждениями, иными организациями и прочими лицами. Данное взаимодействие производится посредством официальной переписки, использования каналов межведомственного взаимодействия, формирования и участия в деятельности совещательных органов и иных методов работы.

Информация о ходе и результатах работы по исполнению программы формируется как путем сбора, обобщения и анализа информации, которая формируется в процессе собственной деятельности администрации, так и путем направления запросов и получения информации по ним, сбора и анализа данных. Закупки товаров, работ, услуг, связанных с реализацией программы, предусматриваются в соответствии с действующим законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Контроль за ходом выполнения программы осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством и нормативно-правовыми актами администрации муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского  района Оренбургской области

7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации программы

Экономический эффект от реализации программных мероприятий состоит в достижении ее ожидаемых результатов.

## 8. Методика оценки эффективности программы

По программе ежегодно проводится оценка эффективности  ее реализации согласно Порядка, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от  09.12.2015  № 1108-п  «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ».

____________

# Приложение 1

к муниципальной программе

## Перечень и описание основных мероприятий

## муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области»

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат | Последствия не реализации муниципальной программы, | Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма: «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |
| 1 | Основное мероприятие 1 «Благоустройство сельских территорий» | администрация муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области | 2020 | 2025 | повышение уровня комфортности и привлекательности проживания в сельской местности; рост инвестиционной активности в социально-экономическом развитии сельских территорий | непривлекательность жизни на селе | Реализация проектов благоустройства на сельских территориях |
| 2 | Основное мероприятие 2 «Развитие водоснабжения в сельской местности» | администрация муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области | 2024 | 2025 | повышение уровня комфортности и привлекательности проживания в сельской местности; рост инвестиционной активности в социально-экономическом развитии сельских территорий | Не обеспечение сельского населения питьевой водой в полном объеме | Реализация проектов комплексного развития сельских территорий |
| 3 | Основное мероприятие 3 «Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции» | администрация муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области | 2024 | 2025 | повышение уровня комфортности и привлекательности проживания в сельской местности; рост инвестиционной активности в социально-экономическом развитии сельских территорий | Не обеспечение сельского населения качественными и безопасными дорогами | Реализация проектов комплексного развития сельских территорий |

Приложение №2

к муниципальной программе

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области»

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевых показателей (индикаторов) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год | текущий год | Очередной 2020 | первый 2021 год планового периода | первый 2022 год планового периода | первый 2023 год планового периода | первый 2024 год планового периода | первый 2025 год планового периода |
|  |  |  | отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| 1 | Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой | % | 0 | 0 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 93,0 | 93,0 |
| 2 | Ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Ввод в действие элементов освещения | шт | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий. | единиц | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Ввод в эксплуатацию после ремонта и строительства автодорог | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |

_________

# Приложение 3

к муниципальной программе

«Комплексное развитие сельских территорий»

## Ресурсное обеспечение муниципальной программы

## «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | очередной 2019 год | первый 2020 год планового периода | второй 2021 год планового периода | Тре-тий 2022 год планового периода | Четвер-тый 2023 год планового периода | Пя-тый 2024 год планового периода | 2025 год завершения действия программы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Программа: «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» | администрация МО Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области |  |  |  |  |  | 0 | 8699,998 | 0 | 0 | 0 | 4 000,0 | 0 |
|  | Подпрограмма: «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | администрация МО Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОС | Основное мероприятие 1: «Благоустройство сельских территорий» | администрация МО Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области |  |  |  |  |  | 0 | 8699,998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОС | Основное мероприятие 2 «Развитие водоснабжения на сельских территориях» | администрация МО Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 |
| ОС | Основное мероприятие 3 «Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции» | администрация МО Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000,0 |  |

_________

| Приложение № 4 к муниципальной программе |
| --- |
| Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» за счет всех источников финансирования |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источ-ники финан-сирования | ИТОГО | Объемы финансирования, тыс.рублей |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  |  |  |  | Ввод мощностей | сумма | Ввод мощностей | сумма | Ввод мощностей | сумма | Ввод мощностей | сумма | Ввод мощностей | Сумма | Ввод мощностей | сумма | Ввод мощностей | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |
| 1. | Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | всего, в т.ч. | 12 699,998 |  |  |  | 8699,998 |  |  |  |  |  |  |  | 4000,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 9000,0 |  |  |  | 6000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3000,0 |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет района | 3699,998 |  |  |  | 2699,998 |  |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |
|  |  | Бюджет сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1: «Благоустройство сельских территорий» | Всего, в т.ч. | 8699,998 |  |  |  | 8699,998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 6000,0 |  |  |  | 6000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет сельских поселений | 2699,998 |  |  |  | 2699,998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обустройство детских площадок и зон отдыха в районе улиц Раздольная и Торговая в с. Ивановка | Всего, в т.ч. | 2900,0 |  |  | 1 | 2900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 2000,0 |  |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет сельских поселений | 900,0 |  |  |  | 900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Обустройство детских площадок и зон отдыха в районе улиц Южная и Комсомольская села Ивановка | Всего, в т.ч. | 2900,0 |  |  | 1 | 2900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 2000,0 |  |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет сельских поселений | 900,0 |  |  |  | 900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий | Всего, в т.ч. | 2899,998 |  |  | 400 | 2900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 2000,0 |  |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет сельских поселений | 899,998 |  |  |  | 899,998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2 «Развитие водоснабжения на сельских территориях» | Всего, в т.ч. | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет сельских поселений | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности | Всего, в т.ч. | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2000,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет сельских поселений | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 3 «Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции» | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |  |  |
|  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |
|  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |
| 3.1 | Ввод в эксплуатацию после ремонта и строительства автодорог | Всего, в т.ч. | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2000,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет сельских поселений | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________

# Приложение 5

к муниципальной программе

Подпрограмма:  «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

# Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | администрация муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы ы | - | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | - | администрация муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области |
| Цель подпрограммы | - | создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного значения |
| Задачи подпрограммы | - | повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктур, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, к ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции; |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы | - | Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой; Уровень обеспеченности населения освещенными улицами; Уровень обеспеченности населения благоустроенными зонами для отдыха. |
| Срок и этапы реализации подпрограммы | - | 2020 - 2025 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | - | 12 699,998 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2020 год – 8699,998 тыс. рублей; 2021 год –0 тыс. рублей; 2022 год –0 тыс. рублей; 2023 год –0 тыс. рублей; 2024 год - 4000 тыс. рублей; 2025 год - 0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | повышение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой; повышение территориальной доступности объектов социальной сферы села; активизация участия сельского населения в культурных и спортивных мероприятиях, физическое и нравственное оздоровление сельского социума, повышение гражданской активности жителей села; повышение общественной оценки сельскохозяйственного труда и привлекательности сельского образа жизни, снижение миграционных настроений среди сельского населения; наращивание в сельских поселениях человеческого капитала и повышение его вклада в модернизацию и инновационное развитие агропромышленного производства и сельских территорий; |

### Характеристика проблемы подпрограммы

В результате резкого спада сельскохозяйственного производства и ухудшения финансового положения отрасли, изменения организационно-экономического механизма развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры села произошло снижение доступности для сельского населения образовательных, медицинских, культурных и торгово-бытовых услуг, увеличилось отставание села от города по уровню и условиям жизнедеятельности.

Увеличился сверхнормативный износ основных фондов, сопровождающийся интенсивным сокращением имеющихся объектов социальной сферы и систем жизнеобеспечения.

Объекты благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов за период эксплуатации пришли в состояние, не отвечающее в полной мере современным требованиям. Благоустройство и содержание общественных территорий - мест массового отдыха населения в сельских территориях является актуальным вопросом, в том числе требуется создание новых мест массового отдыха населения (парков, скверов, зон отдыха у воды (пляжей), игровых и спортивных площадок в индивидуальных жилых районах.

2.Основные цели, задачи сроки реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, создание условий для улучшения социально-демографической ситуации в сельской местности, расширение рынка труда в сельской местности и обеспечение его привлекательности, повышение престижности проживания в сельской местности.

Достижение цели подпрограммы будет осуществляться с учетом следующих подходов:

- комплексное планирование развития сельских территорий и размещение объектов социальной и инженерной инфраструктур в соответствии с документами территориального планирования (схемой территориального планирования муниципального образования, и генеральными планами сельского поселения);

- преимущественное обустройство объектами социальной, инженерной инфраструктур и автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции (далее - автомобильные дороги) в сельских поселениях Оренбургского района в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК;

- использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий подпрограммы, включая средства населения и организаций.

Для достижения комплексного развития сельских территорий в рамках реализации подпрограммы предусматривается решение следующей задачи по созданию комфортных условий жизнедеятельности:

- повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктур, автомобильными дорогами.

Решение поставленной задачи будет осуществляться посредством:

- повышения образовательного уровня учащихся сельских школ, приведение качества образования в соответствие с современными требованиями;

- активизации культурной деятельности на селе;

- повышения уровня и качества водоснабжения и газоснабжения в сельской местности;

-  обеспечения экологической безопасности населения района;

- осуществления мероприятий по улучшению экологической обстановки в сельской местности, развитие экологического образования и воспитания;

- обеспечения надлежащего содержания и благоустройства общественных территорий;

- создания новых общественных территорий, объектов и элементов благоустройства;

- удовлетворения потребности сельского населения в благоустроенном жилье;

- повышения уровня социального и инженерного обустройства сельских территорий, строительства и реконструкции автомобильных дорог и обеспечения для населения доступности и общественно приемлемого качества базовых социальных благ;

- сокращения разрыва между городом и селом по уровню обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктур, автомобильными дорогами;

- создания основ для повышения престижности проживания в сельской местности;

Срок реализации Программы — 2020 — 2025 годы.

- Перечень и описание подпрограммных мероприятий

# Основное мероприятие 1

# «Благоустройство сельских территорий»

# Реализация основного мероприятия 1 предусматривает предоставление государственной поддержки ОМС расположенным на сельской территории, на реализацию общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий (далее - проекты) по следующим направлениям:

а) создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

б) организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий;

в) организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;

г) обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения;

д) организация ливневых стоков;

е) обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок;

ж) обустройство	площадок	накопления	твердых	коммунальных

отходов;

з) сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко- культурных памятников.

2. Размер государственной поддержки, предоставляемой ОМС или органу территориального общественного самоуправления, расположенным на сельской территории, по каждому из направлений, указанных в пункте 1 настоящего раздела, не превышает 2 млн.  рублей  и  составляет  не  более 70 процентов общего объема финансового обеспечения реализации проекта. При этом не менее 30 процентов объема финансирования реализации проекта должно быть обеспечено за счет средств местного бюджета, а также за счет обязательного вклада граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в различных формах, в том числе в форме денежных средств, трудового участия, предоставления помещений и технических средств.

При этом за счет средств местного бюджета должно быть обеспечено не менее 3 процента объема финансирования реализации проекта.

Работы, выполняемые в рамках проекта, должны быть завершены до 31 декабря года, в котором получена субсидия.

# Основное мероприятие 2

# «Развитие водоснабжения на сельских территориях»

Реализация основного мероприятия  направлена на обеспечение сельского населения питьевой водой в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения и оздоровление социально-экологической обстановки, а также обеспечение рационального использования природных водных источников, на которых базируется питьевое водоснабжение.

Предусматривается софинансирование расходов МО по строительству и реконструкции объектов водоснабжения муниципальной собственности.

Основное мероприятие 3

# «Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции»

Реализация основного мероприятия направлена на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования до населенных пунктов, к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

К общественно значимым объектам сельских населенных пунктов относятся здания почтовой связи, органа государственной власти или ОМС либо иные расположенные в сельском населенном пункте здания или сооружения, в которых размещены школа, детский сад, больница, поликлиника или фельдшерско-акушерский пункт, объекты культуры, спорта и торговли.

Реализация основного мероприятия  позволит повысить уровень комфортности и привлекательности проживания в сельской местности.

Финансирование основного мероприятия  будет осуществляться за счет средств дорожного фонда Оренбургской области и муниципальных дорожных фондов.

Предусматривается софинансирование расходов МО по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Подпрограмма охватывает вопросы государственной поддержки, направленной на развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры села, создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения, расширение рынка труда и обеспечение его привлекательности для сельского населения.

Создание условий для комплексного развития сельских территорий является одной из важнейших стратегических целей государственной политики, достижение которой позволит обеспечить продовольственную безопасность, повысить конкурентоспособность российской экономики и благосостояние граждан.

Подпрограмма разработана с целью создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и активизации участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного значения.

5. Механизм реализации подпрограммы

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в рамках законов о бюджетах всех уровней. Бюджетные ресурсы являются основным финансовым источником реализации подпрограммы. На мероприятия подпрограммы средства областного и федерального бюджетов предоставляются бюджету муниципального образования Ивановский сельсовет в виде субсидий в порядке и на условиях, определенных Правительством Российской Федерации.  Предоставление бюджетных ассигнований из областного бюджета на мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений, учреждений первичной медико-социальной помощи, физической культуры и спорта, культурно-досуговой деятельности, газификации, водоснабжения в сельской местности,  осуществляется бюджетом муниципального образования в форме межбюджетных трансфертов.

Первоочередному финансированию подлежат расходы на проведение работ по объектам, находящимся в незавершенном строительстве и имеющим высокую степень технической строительной готовности.

6. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации подпрограммы

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельских поселениях муниципального района будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета, созданию комфортных и безопасных условий проживания граждан с соблюдением необходимых санитарных норм и правил.

### 7. Методика оценки эффективности

Подпрограмма носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельских поселений и содействие улучшению жилищных условий сельского населения района.

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами содействия улучшению демографической ситуации способствуют  увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном образовании.

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей.

_____________